Załącznik nr 4

do Umowy 
nr ………………………… 
z .....................................

PROCEDURA ODBIORU

- Do odbioru prac zostanie powołana przez Zamawiającego Komisja odbioru, 
o której składzie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

- Strony ustalają, że przedmiotem częściowego odbioru może być Etap wykonany w całości lub część Etapu II - geodezyjny pomiar terenowy lub część Etapu IV - przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Ustala się następujące części:

- Etapu II:

- pomiar w terenie budynków, bloków budynku i obiektów trwale związanych z budynkiem,

- pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych o budynkach,

- przygotowanie zaktualizowanej roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

- Etapu IV:

- przekazanie operatu technicznego i plików GML do aktualizacji bazy MODGiK,

- pozostałe czynności wynikające z Etapu IV.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru usług pisemnie.

- Do zgłoszenia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbioru wewnętrznego,

  - protokoły usterek z częściowych odbiorów prac z potwierdzeniem usunięcia usterek,

  - zestawienie prac będących przedmiotem odbioru potwierdzone przez 
Zamawiającego zgodnie z pkt 2.

- W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy datę i miejsce odbioru oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich uczestników odbioru.

- Odbioru dokonuje Komisja odbioru przy udziale Wykonawcy.

- Komisja odbioru kontroluje zgodność wykonania przedmiotu z Warunkami technicznymi, technologią oraz obowiązującymi przepisami.

- Komisja odbioru zakończy odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru sporządza Zamawiający i doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Protokół odbioru prac jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nadające się do  usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia.

- Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, stosuje się odpowiednio §7 pkt 1 lub pkt 2 Umowy, a odbiór nie może być dokonany.